|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Муниципального образования Приморско-Ахтарский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Пожидаев  |  | СОГЛАСОВАНО:Начальник территориального отделауправления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б.Марциновский |

Перспективный план - задание

по улучшению санитарно - гигиенического состояния МБОУ СОШ № 7станицы Степной на 2012-2013 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по устранению нарушения санитарного законодательства, СанПиН 2.4.2.2821-10 « Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» | ИсполнителиДолжность ФИО | Объем в рублях | Источники финансирования | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 |  **Требования к водоснабжению и канализации:** -оборудовать санитарные узлы в здании школы в соответствии с утвержденными нормами, пункты 2.7.6., 2.7.7. СанПиН 2.4.2.1178-08 -осуществить ремонт системы канализации столовой. | Директор Кирсанова И.А. Директор Кирсанова И.А. | 1 млн. руб.50тыс.руб.. | Краевой и Муниципальный бюджетВнебюджетные средства |  До 2013 годаДо2013года | Возможно только при финансировании |
| 2 | **Требования к помещениям и оборудованию:**- устранить нарушения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-08 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».- рабочие места ПЭВМ оборудовать столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, стулом, соответствующему росту обучающегося, в помещениях с организованным воздухообменом;-заменить в кабинете информатики вышедший из строя кондиционер на сплитсистему;- каждого обучающего обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха, произвести цветную маркировку, соблюдая размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, согласно требованиям пунктов 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. СанПиН 2.4.2.1178-08- провести ремонт стен, покраску пола во всех помещениях школы для обеспечения уборки влажным способом, согласно требованиям пунктов 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, СанПиН 2.4.2.1178-08- устранить нарушения СанПиН П.2.3.23 по укомплектованию помещения, оборудованного поддонами с подводкой к ним горячей и холодной воды ,для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов.-замена металлических решеток на окнах в спортивном зале на специальную сетку-осуществить пропитку деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом-провести замену кровли в основном здании школы  | Директор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.КирсановаДиректор И.А.Кирсанова | 150 тыс. руб.30тыс.руб20 тыс.руб.300тыс.руб.200тыс руб.. 200тыс. руб.20тыс. руб.75 тыс. руб.2,5 млн.руб. | Краевой и Муниципальный бюджетКраевой и Муниципальный бюджет,программыВнебюджетные средстваМуниципальный бюджет,программыМуниципальный бюджет,программыМуниципальный бюджет,программыГосстандартМуниципальный бюджетКраевой и Муниципальный бюджет |  2012- 2013 годДо 2013года2012-2013год2012-2013годДо сентября 2012годаДо сентября 2012года2012-2013учебный год2012-2013учебный год2012-2013год | Замена вычислительных машин на новыеВозможно только при финансировании |
| 3 | **Требования к воздушно-тепловому режиму**-Провести замену оконных рам, для обеспечения и поддержания микроклимата помещений, согласно требованиям пунктов 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10. СанПин 2.4.2.1178-08 | Директор Кирсанова И.А. | 2,1 млн. рублей | Краевой и Муниципальный бюджетпрограммы | До 2013 г |  |
| 4. | **Требования к естественному и искусственному освещению**- провести капитальный ремонт электропроводки в спортивном зале, учебных кабинетах и коридорах .- оборудовать софитами классные доски в учебных помещениях согласно требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2 СанПиН 2.4.2.1178-08-установить аварийное освещение в здании школы | Директор Кирсанова И.А.Директор Кирсанова И.А.Директор Кирсанова И.А. | 30тыс.руб.10тыс.руб.8 тыс.руб. | Внебюджетные средстваВнебюджетные средстваВнебюджетные средства | До 2013годаДо 2013годаДо 2013года |  |
| 5. | **Требования к организации медицинского обслуживания учащихся:**- оборудовать самостоятельный санузел. | Директор Кирсанова И.А | 100тыс.руб. | Внебюджетные средства | 2012-2013год | Возможно только при финансировании |
| 6. | **Требования к участку**: - провести частичный ремонт ограждения территории участка школы забором высотой 1,5 метра, с последующим озеленением по периметру земельного участка пункт 2.2.3. СанПиН 2.4.2.1178-02. - устранить нарушения СанПиН П 2.2.8, 2.2.7 :оборудовать зону отдыха с площадками для тихих и подвижных игр , физкультурно- спортивную зону по покрытию дорожек ,привести спортивную площадку в соответствие предъявленным требованиям | Директор Кирсанова И.А | 200тыс.руб.100тыс.руб. | Внебюджетные средстваВнебюджетные средства | 2012-2013год2012-2013год |  |
| 7. | **Требования к организации питания:**обеспечить пищеблок достаточным количеством необходимого оборудования, посуды, предметами материально-технического оснащения :пункты 6.1,6.7,6.8 | Директор Кирсанова И.А | 50тыс.руб. | программы | 2012-2013 учебный год |  |

 Директор МБОУ СОШ № 7 И. А.Кирсанова